Lennart Wallman

Utökad SQL Server-övervakning med MDW

Innehåll

Driftsättningsplan:  Utökad SQL Server-övervakning med MDW	2

1. Målsättning	2

2. Förutsättningar	2

3. Driftsättningsfaser	2

Fas 1: Förberedelser (ca 30 min)	2

Fas 2: Konfiguration på Målserver (ca 1 timme per server)	2

Fas 3: Verifiering (ca 30 min per server)	3

Fas 4: Repetera	4

4. Viktiga Överväganden	4

Driftsättningsplan: 
Utökad SQL Server-övervakning med MDW

1. Målsättning

Målet är att centralisera prestanda- och aktivitetsövervakning för alla kritiska SQL-servrar till den befintliga MDW-databasen. Detta kommer att ge en enhetlig överblick via vår SQL Dashboard och möjliggöra proaktiv prestandahantering och snabbare felsökning.

2. Förutsättningar

Innan vi börjar driftsättningen på en ny server, säkerställ följande:

- Central MDW-server: Servern som hostar MDW-databasen (låt oss kalla den MDW-HOST) är fullt fungerande.

- Nätverksåtkomst: Målservern måste kunna nå MDW-HOST över nätverket (vanligtvis port 1433).

- Autentisering: De Windows-konton som SQL Server Agent körs under på målservrarna behöver nödvändiga rättigheter. Det enklaste är att använda ett dedikerat proxy-konto.

- Administratörsåtkomst: Du behöver sysadmin-rättigheter på varje målserver för att kunna konfigurera Data Collection.

3. Driftsättningsfaser

Planen är avsiktligt försiktig och rekommenderar att man konfigurerar en server i taget för att säkerställa stabilitet och verifiera varje steg.

Fas 1: Förberedelser (ca 30 min)

- Identifiera Målservrar: Skapa en prioriterad lista över de servrar som ska läggas till. Börja med den minst kritiska produktionsservern eller en test/QA-server om möjligt.

- Verifiera SQL Server Agent: Kontrollera att SQL Server Agent-tjänsten är igång och inställd på automatisk start på den första målservern.

- Skapa Proxy-konto (Rekommenderat):

  - I SSMS på målservern, navigera till SQL Server Agent -> Proxies -> Credentials.

  - Skapa en ny Credential med ett domänkonto som har db_owner-rättigheter på MDW-databasen på MDW-HOST.

  - Skapa en ny Proxy under SQL Server Agent -> Proxies som använder denna Credential.

Fas 2: Konfiguration på Målserver (ca 1 timme per server)

Följ dessa steg i SQL Server Management Studio (SSMS) ansluten till den server du vill börja övervaka.

Starta Konfigurationsguiden:

  - Högerklicka på Management -> Data Collection och välj Configure Management Data Warehouse.

Anslut till den Centrala MDW:n:

  - I guiden, välj "Set up data collection".

  - När du blir tillfrågad om Management Data Warehouse, VÄLJ INTE ATT SKAPA EN NY.

  - Ange namnet på din befintliga MDW-HOST och klicka på Connect.

  - Välj den existerande MDW-databasen från listan.

Mappa Rättigheter:

  - Guiden kommer att be dig mappa inloggningar och användare. Se till att mdw_admin-rollen är korrekt mappad för de användare som ska hantera insamlingen.

Slutför Guiden:

  - Guiden kommer att skapa tre nya jobb under SQL Server Agent -> Jobs på målservern:

    - collection_set_1_noncached_collect_and_upload

    - collection_set_2_cached_collect_and_upload

    - collection_set_3_cached_collect_and_upload

  - Den kommer också att skapa ett sysutility_purge_history_job.

Aktivera Datainsamling:

  - Expandera Management -> Data Collection.

  - Högerklicka på Server Activity, Disk Usage och Query Statistics och välj Start Data Collection Set.

Fas 3: Verifiering (ca 30 min per server)

Detta är det viktigaste steget för att säkerställa att allt fungerar.

Verifiera Jobbstatus:

  - Kontrollera jobbhistoriken för de tre nya collection_set_*-jobben på målservern. Säkerställ att de har kört minst en gång utan fel.

Verifiera Datainflöde i MDW:

  - Anslut till MDW-HOST och kör följande fråga för att bekräfta att data från den nya servern har anlänt. Ersätt 'NAMN_PÅ_NY_SERVER' med det faktiska servernamnet (oftast utan domän, t.ex. SLLBI02).

-- Kontrollera om den nya servern har rapporterat in snapshots nyligen

SELECT instance_name, MAX(snapshot_time) AS last_snapshot

FROM core.snapshots

GROUP BY instance_name

ORDER BY last_snapshot DESC;

-- Specifikt för den nya servern

SELECT TOP 5 *

FROM core.snapshots

WHERE instance_name = 'NAMN_PÅ_NY_SERVER'

ORDER BY snapshot_time DESC;

Verifiera i Dashboarden:

  - Gå till din SQL Dashboard.

  - Välj den nyligen tillagda servern i dropdown-menyn.

  - Navigera till MDW Analys -> CPU Historik. Om data visas (det kan ta 5-15 minuter för den första insamlingen att dyka upp), är konfigurationen lyckad.

Fas 4: Repetera

När den första servern är konfigurerad och fullständigt verifierad, repetera Fas 2 och Fas 3 för nästa server på din prioriterade lista.

4. Viktiga Överväganden

- Prestanda: Datainsamling har en liten, men mätbar, prestandapåverkan på målservrarna. Genom att rulla ut en server i taget kan ni övervaka eventuella oönskade effekter.

- Diskanvändning: MDW-databasen kommer att växa. Håll ett öga på dess storlek. Standardinställningen för datalagring (retention) är vanligtvis tillräcklig, men kan behöva justeras i framtiden.

- Felsökning: Om data inte dyker upp, är den första platsen att felsöka alltid jobbhistoriken för collection_set_*-jobben på målservern. Vanliga fel är relaterade till nätverksåtkomst eller behörigheter till MDW-databasen.